中色平桂中央生态环境保护督察
反馈问题整改完成情况

一、桂华成公司钨采选综合能耗相关问题
督察反馈问题：中色平桂下属桂华成公司的钨采选综合能耗高于行业规范限值。
整改责任单位：桂华成公司。
整改完成情况：已完成整改。
完成井下排水系统改造，淘汰落后水泵，提升水泵效率；优化通风系统，减少接力风机，提高井下整体通风效率；优化生产组织，减少耗能高的设备运行时间，采矿单位产品能耗降到了3.19千克标准煤/吨原矿以下，达到《有色金属矿山节能设计规范》能耗要求。

二、桂华成公司污水处理设施相关问题
督察反馈问题：中色平桂下属桂华成公司污水处理设施不完善问题。
整改责任单位：桂华成公司。
整改完成情况：已完成整改。
[bookmark: _GoBack]完成废水污染源分析，完善现有水处理工艺，增加除铅工序，废水进水口、出水口设置总铅水质在线监测，总铅指标稳定达到环评及批复排放标准的要求。
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